# 周报

项目名称：基于简单优先文法的 Micro-C 编译器

报告周期：2026年6月20日 - 2026年6月27日

# 一、本周工作总结

## 1. 编译器架构重构

### （1）AST 基础设施搭建

• 新建 include/AST.h 和 src/AST.cpp，定义完整的抽象语法树节点类型

• 支持节点类型：Program、VarDecl、AssignStmt、IfStmt、WhileStmt、BinaryExpr、CallExpr、LValue 等

• 实现 dumpAST() 递归打印工具，输出到 output/Parser/ast.txt

### （2）解耦 AST 构建与代码生成

• 修改 PrecedenceParser，在归约时同步构建 AST 节点

• 新增 buildASTForProduction() 方法，与原有 semanticAction() 并行执行

• AST 根节点可通过 parser.getAST() 获取

### （3）符号表升级为作用域栈

• 将 SemanticAnalyzer 中的扁平 map 升级为 vector<Scope> 作用域栈

• 实现 enterScope() / exitScope() 支持块级作用域

• 实现 lookup() 从内到外查找变量

• 新增函数表 FuncEntry，支持函数签名校验

### （4）CodegenVisitor 准备

• 新建 include/CodegenVisitor.h 和 src/CodegenVisitor.cpp

• 实现访问者模式，用于后续从 AST 生成四元式

## 2. 文法扩展（SPG 限制内）

### （1）数组声明支持

• 新增产生式：S → int id [ num ]、S → char id [ num ]、S → double id [ num ]

• 数组声明时自动调用 Memory.alloc 分配堆内存

### （2）if 语句支持（无 else）

• 新增产生式：S → if ( E ) { P }

• 支持单分支 if 语句，无需 else 分支

### （3）优先关系表扩展

• 添加 } < else 处理 if-else 结构

• 添加 } > ; 处理块后分号

• 添加 $ < ; 处理多语句程序

• 添加 { < ; 处理块内多语句

## 3. 数据结构与内置函数

### （1）结构体支持

• 结构体变量声明时自动调用 Memory.alloc 分配堆内存

• 实现 set(struct, member, value) 和 get(struct, member) 函数

• 成员名自动转换为偏移量（基于结构体定义）

### （2）数组支持

• 数组声明时自动分配堆内存

• set(arr, index, value) 和 get(arr, index) 支持变量作为索引

### （3）内置函数完善

| 函数 | Jack VM 映射 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| read() | String.new + Keyboard.readInt 1 | 从键盘读取整数 |
| write(expr) | Output.printInt | 输出整数 |
| writeChar(c) | Output.printChar | 输出字符 |
| writeString(s) | Output.printString | 输出字符串 |
| println() | Output.println | 输出换行 |
| set(base, member, value) | 内联 5 条指令 | 写入内存 |
| get(base, member) | 内联 3 条指令 | 读取内存 |

## 4. 词法分析器修复

• 恢复 readNumber() 中的浮点数处理代码

• 3.14 现在正确识别为单个 NUMBER token

• 浮点数在代码生成时截断为整数（Jack VM 限制）

## 5. 测试用例

• test_bubble.txt — 冒泡排序（双重循环 + 数组 + 条件判断）

• test_char.txt — 字符输出测试

• test_pop.txt — 单次冒泡遍历测试

# 二、下周工作计划

## 1. 完善 CodegenVisitor

• 将 CodegenVisitor 接入主流程，替代原有的内联代码生成

• 实现从 AST 到四元式的完整遍历

• 移除 PrecedenceParser 中的 semanticAction() 依赖

## 2. 文法扩展

• 支持 for 循环语法

• 支持 do-while 循环

• 支持多维数组 int arr[3][4]

• 支持结构体嵌套 struct Line { struct Point p1 ; struct Point p2 ; }

## 3. 类型系统增强

• 实现完整的类型检查（函数参数类型匹配）

• 支持隐式类型转换规则

• 添加数组越界检查（编译时）

## 4. 代码优化

• 优化临时变量使用（减少 temp 溢出到 local 段）

• 实现常量折叠（编译时计算 3 + 4 → 7）

• 优化控制流代码（减少冗余跳转）

## 5. 文档完善

• 更新 README.md 中的文法定义

• 编写编译器使用指南

• 整理测试用例集